## Slide 1: Sessie 3: Planning maken met MoSCoW
Afstemmen en Plannen - Module Software Ontwikkeling

## Slide 2: Les onderdeel - Overzicht
• Wat is prioriteren?
• Wat is de MoSCoW methode?
• Hoe gebruik je MoSCoW?
• Hoe maak je een planning?
• Hoe schat je tijd in?
• Hoe stem je een planning af met stakeholders?

## Slide 3: Prioriteren
• Bepalen wat eerst moet gebeuren
• Niet alles tegelijk – focus op wat het belangrijkst is
• Helpt bij realistische planning en scope

## Slide 4: MoSCoW methode
• Must have: Moet absoluut – zonder dit is het project geen succes
• Should have: Zou moeten – belangrijk maar niet kritisch
• Could have: Zou kunnen – nice-to-have als er tijd is
• Won't have: Gaat nu niet – bewust uit scope voor nu

## Slide 5: Planning maken
• Must have user stories eerst in de planning
• Daarna Should have, dan Could have
• Houd rekening met afhankelijkheden
• Maak de planning realistisch

## Slide 6: Tijd inschatten
• Per user story: hoeveel tijd kost het?
• Denk aan uren, dagen of weken
• Houd rekening met complexiteit
• Voeg buffer toe voor onverwachte zaken

## Slide 7: Afstemmen met stakeholders
• Laat planning zien aan opdrachtgever
• Vraag of prioriteiten kloppen
• Vraag of planning realistisch is
• Pas aan waar nodig

## Slide 8: Opdracht deze sessie
• Prioriteer user stories met MoSCoW
• Schat tijd in per user story
• Maak een planning (2-3 pagina's)
• Stem af met stakeholders

## Slide 9: Online cursus
• Project Planning: Putting It All Together
• LinkedIn Learning
• Complete planning, tijd inschatten, afhankelijkheden

## Slide 10: Vragen?
Tot de volgende sessie!