## Slide 1: Sessie 5: Voortgang bewaken en evalueren
Afstemmen en Plannen - Module Software Ontwikkeling

## Slide 2: Les onderdeel - Overzicht
• Waarom is voortgang bewaken belangrijk?
• Hoe monitor je voortgang?
• Hoe controleer je of alles volgens planning verloopt?
• Hoe bewaak je prioriteiten?
• Hoe documenteer je afwijkingen?
• Hoe maak je een evaluatierapport?

## Slide 3: Waarom voortgang bewaken?
• Zicht op of je op schema ligt
• Vroegtijdig problemen signaleren
• Keuzes maken bij vertraging
• Stakeholders informeren

## Slide 4: Voortgang monitoren
• Welke user stories zijn afgerond?
• Welke zijn bezig?
• Welke moeten nog beginnen?
• Noteer de status van elke user story

## Slide 5: Planning controleren
• Vergelijk werkelijke voortgang met planning
• Op schema, voor of achter?
• Noteer wat je ziet

## Slide 6: Prioriteiten bewaren
• Must have eerst afgerond?
• Geen lagere prioriteiten als Must have nog open staat
• Documenteer of prioriteiten kloppen

## Slide 7: Afwijkingen documenteren
• Wat is er anders dan gepland?
• Waarom is de afwijking ontstaan?
• Wat is de impact op de planning?
• Wat ga je doen om het op te lossen?

## Slide 8: Evaluatierapport
• Inleiding: project en doel
• Voortgang: status van het project
• Planning: verloopt alles volgens plan?
• Prioriteiten: goed bewaakt?
• Afwijkingen en keuzes
• Conclusie: wat heb je geleerd?

## Slide 9: Opdracht deze sessie
• Bewaak de voortgang van je project
• Documenteer afwijkingen
• Maak een evaluatierapport (2-3 pagina's)

## Slide 10: Online cursus
• Agile Project Management with Jira
• LinkedIn Learning
• Projecten plannen en voortgang bewaken met Jira

## Slide 11: Afsluiting module
Portfolio examen met echte klant – succes!